КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мебель для кафе «Ритм»

Проектирование, производство и монтаж комплекта мебели для зала площадью 86 м²

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | Форма Бюро — мебельная мастерская |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Кафе «Ритм» |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ | 30 рабочих дней после утверждения чертежей |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | 540 000 ₽ |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комплект мебели в единой визуальной системе: барная стойка, посадочные столы, мягкая зона и хранение — с доставкой и монтажом.

Подготовлено 25 июля 2026 года • предложение действительно 14 календарных дней

# 1. Задача и состав проекта

Задача — собрать интерьер кафе в цельный образ и получить мебель, рассчитанную на ежедневную коммерческую нагрузку. Конструкция учитывает размеры помещения, проходы персонала и удобство уборки.

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ После монтажа заказчик получает готовый комплект без самостоятельного поиска подрядчиков на замер, производство, доставку и сборку.

## Комплектация

| Зона | Что входит | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бар | Стойка с рабочей столешницей, фасадами и техническими вырезами | 1 компл. |
| Посадка | Столы 700 × 700 мм на металлическом основании | 8 шт. |
| Мягкая зона | Диваны длиной 1600 мм с износостойкой обивкой | 2 шт. |
| Хранение | Закрытый шкаф и открытые настенные полки | 1 компл. |

## Включено в работу

Выезд на замер и уточнение посадки оборудования.

Комплект рабочих чертежей и согласование материалов.

Производство, доставка по городу, сборка и финальная приемка.

# 2. Стоимость и график

Смета рассчитана для указанной комплектации и может уточняться только после изменения размеров, материалов или количества изделий.

| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барная стойка | 1 | 148 000 ₽ | 148 000 ₽ | под ключ |
| Посадочные столы | 8 | 18 500 ₽ | 148 000 ₽ | массив + металл |
| Диваны | 2 | 72 000 ₽ | 144 000 ₽ | коммерческая ткань |
| Шкаф и полки | 1 | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | единый декор |
| Доставка и монтаж | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | 1 рабочий день |
| Пакетная скидка | — | — | −27 000 ₽ | при заказе всего |
| Итого |  |  | 540 000 ₽ |  |

Стоимость указана для демонстрационного проекта и не является публичной офертой.

## График проекта

| 1–3 дни | Замер и концепция | Фиксируем размеры, материалы и посадку оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 4–7 дни | Чертежи | Согласовываем конструкцию, отделку и финальную смету. |
| 8–29 дни | Производство | Изготавливаем, проверяем и готовим комплект к отгрузке. |
| 30 день | Монтаж | Доставляем, собираем и проводим приемку. |

# 3. Условия и следующий шаг

## Оплата

| 50% | 270 000 ₽ | После подписания договора и утверждения сметы |
| --- | --- | --- |
| 40% | 216 000 ₽ | После готовности изделий перед доставкой |
| 10% | 54 000 ₽ | После монтажа и подписания акта приемки |
| Итого | 540 000 ₽ | Полная стоимость проекта |

## Базовые условия

Гарантия на изготовление и сборку — 12 месяцев.

Два раунда правок на этапе рабочих чертежей включены в стоимость.

Срок начинается после получения предоплаты и утверждения материалов.

## Как начать

Подтвердить состав комплекта и удобную дату замера.

Получить финальные размеры, образцы материалов и договор.

Утвердить смету и внести первый платеж.

КОНТАКТЫ Форма Бюро • hello@forma-buro.example • +7 (000) 000-00-00

Это вымышленный демонстрационный проект для портфолио. Названия компаний, контакты, цены и условия созданы в качестве примера оформления.